Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA NR ZP/…./2022

(projektowane postanowienia umowy)

zawarta w dniu …...............r. w Świebodzinie pomiędzy:

Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o.  z siedzibą przy ulicy Zamkowej 1 w Świebodzinie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590170, NIP: 927-19-38-119, REGON: 000290630, której kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 zł, reprezentowaną przez Elżbietę Kozak – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…................................................................................................................................................…...

….......................................................................................................................................................

NIP: ….................. REGON: …................., reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

łącznie nazywanych „Stronami”, osobno „Stroną”

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132  ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) (dalej jako „prawo zamówień publicznych”) została zawarta umowa (dalej jako „umowa”) 
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem wszelkich niezbędnych do funkcjonowania obiektu decyzji i pozwoleń administracyjnych) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach inwestycji pn.: „Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1”.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych uwzględniającym wszystkie obowiązujące przepisy, a następnie do wykonania zaprojektowanego obiektu wraz z otoczeniem i uzyskaniem wszelkich niezbędnych do funkcjonowania obiektu decyzji i pozwoleń administracyjnych.

- Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej winna być sporządzona, a roboty budowlane wykonane przy szczególnym uwzględnieniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 r. poz. 595) oraz wszelkich adekwatnych polskich norm przenoszących normy zharmonizowane oraz norm europejskich w braku polskich norm.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego i inspektorów nadzoru.

- Podejmując czynności które zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2351 z późn. zm.) (dalej jako „prawo budowlane”) należą do obowiązków inwestora, Wykonawca działał będzie z upoważnienia Zamawiającego w oparciu o odrębnie udzielone w tym celu pełnomocnictwo. Opłaty z tytułu udzielonych pełnomocnictw i podejmowanych na ich podstawie działań obciążają Wykonawcę.

- Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (w tym opis przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniami tam ujętymi, w tym programem funkcjonalno-użytkowym) stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

§2

Terminy

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi nie później w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

- Etap I (zaprojektuj) – nie później niż w ciągu ………. miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- Etap II (wybuduj) – nie później niż …………… miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

- Wskazanie powyższych terminów nie narusza obowiązku zachowania terminów określonych w innych przepisach umowy.

§3

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

- opracowanie wielobranżowego projektu technicznego na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym programu funkcjonalno – użytkowego w 5 egzemplarzach w formie papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD, w zakresie umożliwiającym wykonanie wszystkich robót budowlanych,

- przygotowanie opracowań i dokumentów oraz uzyskanie decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń do uzyskania których zobowiązany jest Wykonawca w celu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również tych, których opracowanie/uzyskanie zostanie stwierdzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie udzielania zamówienia,

- sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji przedmiotu zamówienia (robót budowlanych).

2. 	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wszelkie prace projektowe niewyszczególnione powyżej, a niezbędne do prawidłowego wykonania prac i robót budowlanych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.

3.	Prace projektowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcjami.

4.	Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności wykonywane w ramach umowy realizowane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (o ile są konieczne).

5. 	Wykonawca skompletuje wszelkie wymagane prawem budowlanym dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie i uzyska te decyzje na rzecz Zamawiającego.

6.	Zamawiający, w razie potrzeby upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz innymi właściwymi organami w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia. Opłaty z tytułu udzielonych pełnomocnictw i podejmowanych na ich podstawie działań obciążają Wykonawcę.

7. 	Wykonawca odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych i opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu umowy czuwać nad poprawnością dokumentacji oraz możliwością prawidłowej realizacji robót budowlanych na jej podstawie. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych ujawni się jakakolwiek wada lub nieprawidłowość lub inne okoliczności wpływające na prawidłowość przyjętych założeń lub rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 umowy zapewnić opracowanie dokumentacji w sposób prawidłowy, umożliwiających rozpoczęcie i/lub kontynuowanie robót.

8.	Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest usunąć te wady najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny termin, nie dłuższy jednak niż 21 dni od dnia zgłoszenia wad. W przypadku nieusunięcia wad w terminie Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usunięcia stwierdzonych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

9.	Wykonanie prac w ramach Etapu I potwierdzone zostanie protokołem odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisanym bez uwag przez obie Strony i zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną, z tym że za dzień zakończenia prac w ramach Etapu I Strony uznają dzień zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego na piśmie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wraz  kopią złożonego wniosku.

10. 	Powyższe postanowienia nie uchybiają dalszym postanowieniom umowy określającym warunki rękojmi i gwarancji, a także przepisom w zakresie nakładania kar umownych, jak i odstąpienia od umowy.

§4

Prawa autorskie

- Wykonawca przenosi, z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 9 umowy, na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wszelkich innych opracowań będących przedmiotem zamówienia oraz wyraża zgodę na ich wykorzystanie na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2.

- Cel i pola eksploatacji, na których przenoszone są prawa, o których mowa w ust. 1:

- wykorzystanie do realizacji inwestycji, o której mowa w §1,

- zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

- wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

- publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,

- wykorzystanie do publikacji w celach promocji inwestycji, o której mowa w §1,

- wykorzystanie w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji, o której mowa w §1,

- wykorzystanie przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji, o której mowa w §1,

- wykorzystanie przez architektów/projektantów i wykonawców wykonujących kolejną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnego zamówienia, w przypadku przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja i opracowania.

- Wynagrodzenie za korzystanie z pól eksploatacji, mieści się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §11 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji i opracowań na każdym odrębnym polu eksploatacji. Dodatkowo wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie własności nośników na których dokumentacja i opracowania zostały utrwalone.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom, na rzecz których Zamawiający przeniósł prawa autorskie do dokumentacji i opracowań do wykonywania w nich zmian.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonanie opracowań dokumentacji i na rozporządzanie nimi.

- Wykonawca z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji i opracowań przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wyłącznie uprawnionym do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest Zamawiający.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponował będzie wyłącznie prawami autorskimi do sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wszystkich jej elementów najpóźniej w chwili przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do rzeczonej dokumentacji. W przypadku naruszenia praw autorskich innych osób Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności w tym zakresie i pokryć wszelkie ewentualne szkody z tym naruszeniem związane.

- W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.

- Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie dokumentacji lub opracowań lub jej modyfikacja w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, o której mowa w §1 w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie lub zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego.

§5

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §11 umowy, do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia (robót budowlanych).

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji przedmiotu zamówienia nad zgodnością wykonywanych rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektowo-kosztorysową, umową i obowiązującymi przepisami oraz normami technicznymi, w tym w szczególności do:

- wyjaśniania wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji przedmiotu zamówienia, w tym na żądanie Zamawiającego na piśmie w terminie przez niego wskazanym,

- sporządzania oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, z zastrzeżeniem iż zakres wprowadzonych zmian nie powinien co do zasady powodować  istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagających nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie stosownej dokumentacji zamiennej i uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji koniecznych do kontynuacji realizacji prac,

- udziału na żądanie Zamawiającego w naradach w terminie przez niego wskazanych.

- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego wynikających z niniejszego paragrafu, Zamawiający zgłasza swoje zastrzeżenia i zobowiązuje Wykonawcę do prawidłowej realizacji nadzoru w terminie wskazanym w wezwaniu.

- Powyższe postanowienia nie uchybiają dalszym postanowieniom umowy określającym warunki rękojmi i gwarancji, a także przepisom w zakresie nakładania kar umownych, jak i odstąpienia od umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

§6

Roboty budowlane

- Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru.

- W celu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- odebrania przekazanego przez Zamawiającego placu budowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

- dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania placu budowy oświadczenia kierownika budowy o podjęciu przez niego obowiązków i sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedłożenia w tym samym terminie dokumentów wymaganych prawem budowlanym, potwierdzających jego uprawnienia do wykonywania funkcji,

- uzyskania w imieniu Zamawiającego oraz bieżącego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy,

- zabezpieczenia placu budowy z zachowaniem należytej staranności i uwzględnieniem specyfiki prac oraz ich przeznaczenia, w sposób uniemożliwiający wejście na plac budowy osób trzecich,

- oznaczenia placu budowy lub innych miejsc, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy,

- umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom Zamawiającego, których wykaz zostanie przekazany w dniu przekazania placu budowy oraz pracownikom nadzoru budowlanego, a także udostępnienie im danych i informacji wymaganych prawem budowlanym i innymi przepisami,

- wykonania własnym staraniem i na swój koszt, zasilenia placu budowy w energię elektryczną i wodę, w tym do zainstalowania na własny koszt podliczników energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia ścieków na warunkach uzgodnionych 
z Zamawiającym,

- utrzymania własnym staraniem i na własny koszt miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwania na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- prowadzenia robót z uwzględnieniem faktu ich wykonywania na terenie funkcjonującego (prowadzącego całodobowo działalność leczniczą) podmiotu leczniczego, aby swoim działaniem nie powodować sytuacji uciążliwych dla personelu i pacjentów,

- pełnienia nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową,

- uzgadniania każdorazowo z Zamawiającym co najmniej na dwa dni robocze przed planowanym działaniem, wszelkich wyłączeń lub ingerencji w instalację elektryczną, wod-kan i c.o.,

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o wykonaniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu, a Zamawiający w ciągu trzech dni roboczych dokona odbioru i potwierdzi w formie pisemnej ich wykonanie,

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego,

- uczestniczenia w zorganizowanych przez Zamawiającego radach budowy, 
w terminach ustalonych przez Zamawiającego, o których Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie przynajmniej na trzy dni przed ich terminami,

- kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy,

- prowadzenia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej budowy,

- stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i stanowiących własność Wykonawcy, odpowiadających jakościowo wymaganiom określonym w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w terminie przez nich wskazanym wymaganych dokumentów miedzy innymi protokołów, zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, kompleksowych pomiarów, czynności rozruchowych i prób oraz protokołów odbioru robót branżowych, objętych przedmiotem umowy,

- dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w terminie przez nich wskazanym aprobaty technicznej na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, oraz wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty,

- oczyszczenia i uporządkowania placu budowy.

- Wykonawca winien na bieżąco informować Zamawiającego o stanie realizacji umowy, w tym udzielać na żądanie Zamawiającego pisemnych informacji w terminie przez niego wskazanym.

- Wykonawca zobowiązany jest zachować najwyższą staranność przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania budżetu inwestycji określonego w ofercie przetargowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do dnia rozpoczęcia procedury odbioru ostatniej części Etapu II będącego jednocześnie odbiorem końcowym całości robót objętych niniejszą umową:

- uzyskać  wpisy  inspektorów  nadzoru  do  dziennika  budowy  potwierdzające zakończenie robót,

- uzyskać w imieniu i dla Zamawiającego wszelkie niezbędne decyzje, warunki 
i uzgodnienia w tym decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia oraz sporządzić raporty wymagane do należytego wykonania przedmiotu zamówienia 
i przekazać je Zamawiającemu, w tym wszystkie wymagane przepisami prawa, odbiory służb publicznych,

- sporządzić dokumentację powykonawczą w tym powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i geotechniczną, jeśli jest wymagana,

- przekazać komplet wymaganych protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, kompleksowych pomiarów, czynności rozruchowych i prób oraz protokołów odbioru robót branżowych, objętych przedmiotem zamówienia,

- przekazać komplet aprobat technicznych na wbudowane materiały, wyroby 
i urządzenia, oraz wymaganych przepisami certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności i certyfikatów,

- przekazać oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy, a także dróg wewnętrznych i budynku, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę,

- przekazać dokumentację powykonawczą w wersji papierowej – 2 egz. i w wersji elektronicznej (płyta CD – format plików *pdf, *dwg) – 2 egz.,

- przekazać szczegółowe kosztorysy powykonawcze wraz z zestawieniem cenowym wbudowanych materiałów – 2 egz. i w wersji elektronicznej (płyta CD – format plików *pdf, *dwg) – 2 egz.

- Wykonanie wszystkich prac w ramach Etapu II potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót, podpisanym bez uwag przez obie Strony, potwierdzającym bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia i zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną, z tym ze za dzień zakończenia prac w ramach Etapu II Strony uznają dzień wskazany w protokole, o którym mowa powyżej, do którego załączono wszelkie niezbędne dokumenty, o których mowa w §7 umowy.

§7

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowały następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór Etapu I przedmiotu zamówienia:

- zakres odbioru Etapu I dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową oraz obowiązującymi przepisami dokumentację, opracowaną w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację, w tym program funkcjonalno-użytkowy,

- odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po uprzednim sprawdzeniu kompletności dostarczonej dokumentacji. Do protokołu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- za dzień zakończenia prac w ramach Etapu I Strony uznają dzień zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wraz  kopią złożonego wniosku.

- odbiory częściowe Etapu II przedmiotu zamówienia,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny zwany dalej pogwarancyjnym, o którym mowa w §13 umowy.

- Zakres odbiorów częściowych Etapu II dotyczy robót budowlanych. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu oraz etapy robót zakończone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

- Za datę wykonania danej części Etapu II uważa się dzień wskazany w protokole odbioru częściowego, podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń, potwierdzającym bezusterkowe wykonanie danej części przedmiotu zamówienia i zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia na piśmie robót do odbioru częściowego. Odbiór częściowy zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem iż odbiór częściowy robót zanikowych zostanie przeprowadzony w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru.

- W razie nieobecności Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej Zamawiający spisuje protokół odbioru częściowego jednostronnie, a ustalenia protokołu spisanego jednostronnie są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych oraz wszelkich innych prac składających się na przedmiot zamówienia. Warunkiem przeprowadzenia odbioru końcowego jest także dopełnienie przez Wykonawcę wszystkich czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytkowania, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, które należy dołączyć do protokołu.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest:

- zawiadomić Zamawiającego na piśmie, a Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia,

- dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji powykonawczej i pozwolenia na użytkowanie oraz dopełnienia wszystkich innych czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający  odmówi dokonania  odbioru  końcowego,  jeżeli  w  toku  czynności odbiorowych, stwierdzono zaistnienie którejkolwiek z poniższych sytuacji:

- występują wady przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca  nie  wywiązał  się  z  obowiązku,  o  którym  mowa w umowie, który uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z przedmiotu zamówienia,

- roboty budowlane nie zostały zakończone,

- stwierdzono braki w przekazywanych dokumentach.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 10, zostanie odnotowane w protokole z czynności odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do usunięcia wad przedmiotu zamówienia i/lub dokumentów lub wywiązania się z obowiązku/obowiązków, którym uchybił lub zakończenia robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni.

- Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia, w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad lub usterek. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w razie braku powyższych możliwości – Wykonawca na żądanie Zamawiającego zwróci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania zastępczego przez Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

- Odbiór końcowy jest dokonywany poprzez złożenie przez Zamawiającego stosownego oświadczenia w protokole odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Za datę zakończenia całości robót uważa się dzień wskazany w protokole odbioru końcowego robót, podpisanym bez uwag przez obie Strony, potwierdzającym bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia i zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. Integralną część protokołu odbioru końcowego robót stanowić będą protokół odbioru Etapu I, protokoły odbiorów częściowych Etapu II przedmiotu zamówienia i pozwolenie na użytkowanie, a także wszelkie inne dokumenty przekazane przez Wykonawcę przy dokonywaniu odbioru.

- Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego oraz dokonania wszelkich przewidzianych prawem czynności wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytkowania, na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

§8

Przedstawiciele Stron

- Przedstawicielami Zamawiającego na budowie będą następujący inspektorzy nadzoru:

1)	.….................................................…

2)	.….................................................…

3)	.….................................................…

- Zakres obowiązków oraz uprawnienia inspektorów nadzoru określa prawo budowlane.

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontroli i nadzoru realizacji przedmiotu zamówienia jest …...............................................

§9

Obowiązki Zamawiającego

W celu wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do:

- współpracy z Wykonawcą,

- protokolarnego przekazania placu budowy w terminie wskazanym w umowie,

2)	wskazania punktów poboru wody i energii elektrycznej do celów budowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 pkt 7) umowy,

3)	odbioru prawidłowo i terminowo wykonanych prac, w tym projektowych i robót budowalnych.

§10

Polisa

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej z chwilą zawarcia umowy, uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia składki, z tytułu szkód jakie mogą powstać wskutek działań/zaniechań Wykonawcy przy  lub w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także powstałymi w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), z tytułu jednego zdarzenia, obowiązującej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki.

§11

Wynagrodzenie

- Strony  ustalają  całkowitą  wysokość  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  prawidłowe 
i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę ………………………... zł brutto (słownie:…………………………………..), w tym:

- cenę netto ………..…………… zł (słownie: ……………………………..) i podatek VAT 23% to jest ………………... zł (słownie: …………………….) za wykonanie Etapu I,

- cenę netto ………………….…….. zł (słownie: ……………….…………..) i podatek VAT 23 % to jest ………………... zł (słownie: ……….…………..) za wykonanie Etapu II.

- Wynagrodzenie jest finansowane w ramach projektu „Rozbudowa Lubuskiego Centrum Ortopedii o Pawilon Rehabilitacyjny” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014 - 2020, Oś priorytetowa 11. REACT-UE wspiera Lubuskie, Działanie 11.2 „Infrastruktura zdrowotna - REACT-UE”, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0002/20-00.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także wszelkie inne koszty w nich nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości).

- Strony postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia następować będzie w transzach, w okresach miesięcznych, w wysokościach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy według następującego schematu:

  - wynagrodzenie stanowiące ……….. % całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w kwocie ……………………… zł za Etap I płatne będzie jednorazowo,

  - wynagrodzenie stanowiące ……….. % całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w kwocie …………………. zł za Etap II płatne będzie w miesięcznych transzach, z uwzględnieniem ust. 8:

    - w IV kwartale 2022 r. - stanowiące ……….. % całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w kwocie ………………………. zł, przy czym Wykonawca wystawi 3 faktury w następujących miesiącach: …………………………………………………;

    - w I kwartale 2023 r. - stanowiące ……….. % całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w kwocie ………………………. zł, przy czym Wykonawca wystawi 3 faktury w następujących miesiącach: ………………………………………….……….;

    - w II kwartale 2023 r. w- stanowiące ……….. % całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1  kwocie ………………………. zł, przy czym Wykonawca wystawi 3 faktury w następujących miesiącach: …………………………………………………..;

    - w III kwartale 2023 r. - stanowiące ……….. % całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w kwocie ………………………. zł; przy czym Wykonawca wystawi 3 faktury w następujących miesiącach: …………………………………………………;

    - w IV kwartale 2023 r. - stanowiące ……….. % całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w kwocie ………………………. zł; przy czym Wykonawca wystawi 3 faktury w następujących miesiącach: ………………………………………………….

- Podstawą wystawienia faktury za wykonanie Etapu I będzie protokół odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, o których mowa w §3 ust. 9 umowy.

- Podstawą wystawienia faktur za wykonane roboty budowlane w Etapie II będą protokoły odbiorów częściowych, potwierdzające ich wykonanie, podpisane przez obie Strony bez zastrzeżeń i zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną wraz z niezbędnymi dokumentami, z tym że podstawą wystawienia faktury za ostatnią część wykonanych robót budowlanych (w ostatnim miesiącu wykonywania umowy) będzie protokół odbioru końcowego całości robót potwierdzający ich wykonanie, podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń i zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną przekazany wraz z niezbędnymi dokumentami, w tym również uzyskaną przez Wykonawcę w imieniu Zamawianego decyzją o pozwoleniu na użytkowanie.

- Wartość faktury końcowej nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej jest dołączenie do niej przez Wykonawcę podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie.

- Faktury częściowe będą wystawiane na wartość prac rzeczywiście wykonanych w danym miesiącu przy uwzględnieniu harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy i zapisów niniejszego paragrafu.

- Należność jest płatna poleceniem przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ……………………….. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami.

- W przypadku wystawienia dokumentów korygujących termin zapłaty będzie liczony od daty wpływu ostatniego korygującego dokumentu.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura musi być wystawiona w języku polskim. Faktura zostanie dostarczona do sekretariatu Zamawiającego lub elektronicznie w formacie pdf na adres potega@loro.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). W przypadku faktury papierowej nie może być ona wypisana ręcznie ani drukowana na drukarce igłowej.

- Faktury, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą traktowane, jako faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień zapłaty nie dokona on stosownej korekty, taka faktura również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Zamawiającego.

- Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w „Białej liście” podatników, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze i tzw. „Białej liście” podatników będą zgodne.

- Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Warunkiem dokonania zapłaty drugiej i następnych części wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w §18 umowy, biorących udział w realizacji odebranych robót. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot  wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia. Wykonawca, oprócz dowodów zapłaty, zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a dowody zapłaty będą potwierdzały wypłatę należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający za rozstrzygające uznane dowody zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy wynagrodzenie na rzecz podwykonawców nie jest jeszcze wymagalne, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zabezpieczenia środków przeznaczonych na jego pokrycie.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12

Media

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należności za media (woda, ścieki, energia elektryczna) pobrane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w poszczególnych miesiącach na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego.

- Wskazania podliczników zostaną odczytane z udziałem obu Stron na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca rozliczeniowego oraz w dniu odbioru końcowego robót, a w przypadku wystąpienia wad/usterek - w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wad/usterek.

- Należność zostanie rozliczona zgodnie ze wskazaniami podliczników, według cen dostawców obowiązujących Zamawiającego w dniu danego odczytu.

- Faktury za pobrane media płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni licząc od dnia wystawienia faktury przez Zamawiającego.

§13

Gwarancja i rękojmia oraz przeglądy gwarancyjne

- Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za prace wykonane przez siebie, jak i za prace wykonane przez osoby lub podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje swe obowiązki lub którym powierza ich wykonanie.

- Wykonawca udziela gwarancji co do należytego i zgodnego z niniejszą umową wykonania przedmiotu zamówienia. Gwarancja zostaje udzielona na okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy.

- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu zamówienia. Dokonanie odbioru prac przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za rzeczone wady.

- Wady  ujawnione  w  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  usuwać  niezwłocznie  po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zawiadomienia o wadzie. W przypadku nieusunięcia wady w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie danej pracy lub usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie wady z zastrzeżeniem prawa skorzystania z wykonania zastępczego. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający może potrącić Wykonawcy z pozostawionej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy wartość tych szkód według faktycznych kosztów ich usunięcia. Zamawiający może żądać wynagrodzenia uzupełniającego jeżeli kwota pozostawionej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się za mała na usunięcie tych szkód.

- Oprócz gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi w okresie 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłączna roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi.

- Bieg terminów, o których mowa w ust. 2 i 5 rozpoczyna się od dnia wskazanego w protokole odbioru końcowego robót, podpisanym bez uwag przez obie Strony, potwierdzającym bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia i zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

- Zamawiający wyznaczy w okresie gwarancji pięć przeglądów gwarancyjnych, o których powiadomi Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni przed przewidywanym terminem przeglądu. Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia otrzymanego za przedmiot zamówienia.

- Na przegląd wykrytych wad Wykonawca jest zobowiązany wydelegować upoważnionego przedstawiciela, celem spisania protokołu ustalającego wady oraz warunki ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie przyśle na przegląd wad swojego przedstawiciela bądź sam nie stawi się na przegląd to spisany przez Zamawiającego protokół jest wiążący dla Wykonawcy.

- Potwierdzenie usunięcia wad realizowane będzie protokolarnie z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Okresy gwarancji  dla elementów, w których wystąpiły wady ulegną wydłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać, a w przypadku montażu części lub elementów wyposażenia okres gwarancji biegnie w stosunku do tych wymienionych części i wyposażenia na nowo zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta przy czym nie może być krótszy niż 24 miesiące i jednocześnie okres ten nie może zakończyć się przed okresem gwarancji wskazanym w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłosić w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do odbioru pogwarancyjnego na trzydzieści (30) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Odbiór przedmiotu umowy po upływie okresu gwarancji i rękojmi (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad, i następuje przed upływem, a najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji i rękojmi, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę zgodnie z ust. 11.

- Strony postanawiają̨, że czynności odbioru pogwarancyjnego, nie później niż̇ w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji i rękojmi, będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru pogwarancyjnego wad powstałych w wykonanym przedmiocie umowy podczas okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy pisemnie termin na ich usuniecie.

§14

Kary umowne

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Stronę nie może przekraczać 50% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w  §11 umowy.

- Gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonej kary umownej Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 umowy.

- W przypadku utraty przez Zamawiającego części dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się pokryć utraconą część ze środków własnych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy w wysokości:

- za zwłokę wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 2) umowy - 0,2% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub rękojmi - 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za każdy dzień braku ciągłości polisy o której mowa w §10 – 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 umowy,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 0,02% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 umowy za każdy jednostkowy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty dla podwykonawcy,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - 0,02% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 umowy za każdy taki przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,02% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 umowy za każdy taki przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 0,02% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 za każdy taki przypadek,

- za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  §19 czynności - 0,01% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 za każdy przypadek naruszenia,

- za nie przedstawienie	dokumentu (-ów)	potwierdzającego (-ych) zatrudnienie, o których mowa w §19 - 0,001 % całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11.

§15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem wyniesie  5%, całkowitego wynagrodzenia brutto (liczonego z podatkiem VAT), o którym mowa w §11 umowy.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji wyniesie 30% wartości wniesionego zabezpieczenia. Równowartość tej kwoty zostanie zatrzymana z płatności faktury końcowej chyba, że do dnia sporządzenia protokołu końcowego Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej z form wymienionych w ust. 3 ważne na okres udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy w wybranej przez siebie jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 450 ustawy prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem odpowiednią kwotę na rachunek Zamawiającego.

- Wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna następuje poprzez złożenie Zamawiającemu oryginału odpowiedniego dokumentu obejmującego okres realizacji umowy (w tym gwarancji i rękojmi). W przypadku nieterminowego zakończenia realizacji umowy Wykonawca przedłoży nowy dokument na okres niezbędny do faktycznego zakończenia realizacji umowy, pod rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminach określonych w art. 453 ustawy prawo zamówień publicznych.

§16

Odstąpienie od umowy

- Poza wypadkami określonymi w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (w całości lub w części), jeżeli:

1)	wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu  publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy,

2)	Wykonawca nie przystąpił do robót w ustalonym terminie lub przerwał ich realizację na co najmniej 5 dni roboczych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, albo pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy lub pozostałymi warunkami umowy, co w ocenie Zamawiającego uniemożliwia dotrzymanie umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiej okoliczności zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku zapłata za prace wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych (dokończonych) przez innego wykonawcę,

3)	w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,

4)	Wykonawca narusza którykolwiek z obowiązków przewidzianych umową, pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego tym wezwaniem przez Zamawiającego terminu,

5)	wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie inwestycji, o której mowa w §1 zgodnie z jej przeznaczeniem,

6)	wykonywanie przedmiotu zamówienia jest niezgodne ze wskazówkami Zamawiającego,

7)	wykonywanie przedmiotu zamówienia jest niezgodne z dokumentacją projektowo-kosztorysową,

8) 	w innych przypadkach ujętych w umowie.

- Odstąpienie Zamawiającego od umowy może nastąpić w ciągu 30 dni liczą od chwili powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- Ustalenie wysokości zapłaty w przypadku odstąpienia od umowy zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji robót przeprowadzonej na dzień rozwiązania umowy i wyceny robót opartej o kosztorys będący podstawą harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy, podpisanych przez właściwych inspektorów nadzoru, kierownika budowy oraz zatwierdzonych przez Prezesa Zarządu Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

- W przypadku stwierdzenia po odstąpieniu od umowy robót wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy (według faktycznych kosztów) obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego odstąpiono od umowy.

§17

Przeniesienie wierzytelności

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń na wierzytelnościach wynikających umowy. Powyższe zastrzeżenie, do spraw związanych z realizacją umowy, dotyczy również ustanowienia przez Wykonawcę zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością.

- W przypadku zawiadomienia o dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 będą one uznane za nieważne i będzie to podstawą dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§18

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi za wyjątkiem czynności i prac powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem iż powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w terminie 7 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w ust. 4, nie spełniającego wymagań ust. 3, ust. 10 lub określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6, w przypadkach o których mowa w ust. 5 zdanie pierwsze. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym  uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot zamówienia został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, w tym Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wyłącznie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada kopię zawartej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem również Wykonawcy.

- Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 8 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Co więcej Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapewni, aby w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 2 - 10  stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie zmiany dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

- Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, na zasadach wskazanych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego powoływał się Wykonawca w trakcie udzielania zamówienia. Art. 122 ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

- W przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców (dalszych podwykonawców) Wykonawca każdorazowo dołączy do protokołu odbioru robót odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do realizacji czynności w związku z przedmiotem umowy wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu:

  - Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu, niezależnie od kar przewidzianych w §14 umowy, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 umowy,

  - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie,

  - Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §11 umowy.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest uprawniony do zmiany podwykonawcy na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania przetargowego, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, który umożliwiłby Wykonawcy spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, gdyby to na zasoby tego nowego podwykonawcy powoływał się on na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

§19

Zatrudnienie pracowników

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą w szczególności być:

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i daty jej zawarcia oraz zakres obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

  - poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), o którym mowa w pkt 1). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania,

  - oświadczenie zatrudnionego pracownika. Oświadczenie to winno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba składająca oświadczenie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, daty jej zawarcia i zakresu obowiązków oraz podpis osoby składającej oświadczenie,

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, o ile znajdują się w złożonym zgłoszeniu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

  - inne dokumenty.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów żądanych przez Zamawiającego w terminie i zakresie przez niego wskazanym zgodnie z ust. 2, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z umową.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Poza czynnościami, o których mowa w ust. 4 Zamawiający uprawniony jest do wykonywania innych czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

      - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

      - przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania umowy.

§20

Zmiana umowy i klauzule waloryzacyjne

  - Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej dopuszcza się tylko w granicach unormowanych w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych oraz wskazanych w niniejszej umowie.

  - Strony mogą dokonać zmian w umowie w następujących przypadkach:

    - w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że:

      - zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przy czym okres przedłużenia nie może być dłuższy niż okres realizacji dodatkowych robot,

      - prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym okres przedłużenia nie może być dłuższy niż okres wstrzymania realizacji prac,

      - zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, przy czym okres przedłużenia nie może być dłuższy niż okres niezbędny do uzyskania  zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

      - wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, a okoliczność ta jest na bieżąco potwierdzana wpisem dokonywanym w dzienniku budowy, przy czym okres przedłużenia umowy z tego powodu nie może być dłuższy niż okres przerwy prac budowlanych spowodowanych tymi warunkami atmosferycznymi,

      - w przypadku zaistnienia okoliczności będącej następstwem działania/zaniechania organów administracji publicznej, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., przy czym okres przedłużenia  nie może być dłuższy niż okres występowania tych okoliczności,

      - wystąpiły okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego) a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, przy czym okres przedłużenia  nie może być dłuższy niż okres występowania tych okoliczności,

      - Zamawiający nie przekazał we właściwym czasie terenu budowy wraz z niezbędną dokumentacją, przy czym okres przedłużenia nie może być dłuższy niż okres od dnia, w którym plac budowy winien być przekazany, do dnia w którym faktycznie został przekazany,

  - w zakresie zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, przy czym zmianie ulegnie nie tylko zakres przedmiotu umowy ale i wysokość wynagrodzenia poprzez jego odpowiednie zmniejszenie,

  - w zakresie zmiany osób mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania lub wypowiedzenia umowy świadczenia usług przez personel. Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie,

  - w zakresie zmiany danych teleadresowych oraz numerów rachunków.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §11 umowy w następujących przypadkach:

    - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1342 z późn. zm.)

- jeśli zmiany określone w ust. 4 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,

    - zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 5% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci zmiany wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 5 %.

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca lub Zamawiający jest uprawniony złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

  - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu tj. w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powyżej 5% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

  - W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 5% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

  - W przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia dopuszczającego modyfikację umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

  - Wniosek, o którym mowa w ust. 8 i 9 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż raz na kwartał. Przy czym w przypadku, gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenie zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

  - Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia składek i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano.

  - Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w §11 umowy, należy odpowiednio do Strony, która złożyła wniosek o zmianę wynagrodzenia.

  - Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §11.

  - Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 14 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

  - Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 4 pkt 5 określa się na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,

F - średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wynikających z komunikatów Prezesa GUS.

  - Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 14.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§21

Załączniki

Integralną część umowy stanowią:

1)	Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1

2)	oferta Wykonawcy – Złącznik nr 2,

3)	harmonogram rzeczowo-finansowy– Załącznik nr 3,

4)	polisa ubezpieczeniowa– Załącznik nr 4.

§22

Postanowienia końcowe

- W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o prawach autorskich i oprawach pokrewnych jak również kodeks cywilny.

- Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA