Załącznik nr 10 do siwz

Umowa nr .....(wzór)

zawarta w dniu ……… w …………. pomiędzy:

…………….. reprezentowanym przez:

- ………………………………………………….,

- ………………………………………………….,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………….

reprezentowaną przez:

- ………………………………………………….,

- ………………………………………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1. Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty budowlane przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie polegające remoncie, renowacji elewacji i detalu architektonicznego budynków A, B, C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1, zgodnie z dokumentacją techniczną i projektową, zwane  w dalszej części umowy „Przedmiotem umowy”.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, terenem budowy, dokumentacją projektową, uznaje je za wystarczającą podstawę do wykonania Przedmiotu umowy i nie wnosi do nich jakichkolwiek uwag czy też zastrzeżeń.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają:

- Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1,

- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 3,

`stanowiące integralną część umowy.

§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalają terminy realizacji:

- rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy – z chwilą protokolarnego przekazania terenu budowy, w terminie o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 Umowy,

- zakończenie realizacji Przedmiotu umowy - w terminie ……….. dni licząc od dnia protokolarnego przekazanie terenu budowy Wykonawcy, w terminie 
o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 Umowy.

2. Za wykonanie Przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót Strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych potwierdzonych podpisanym przez przedstawicieli Stron protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

§ 3. Wynagrodzenie

            - Wynagrodzenie umowne za wykonanie Przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę: ........................ zł brutto (słownie: ......................................), w tym podatek VAT w wysokości .................... zł (słownie: ....................................); wynagrodzenie netto w wysokości ............................... zł (słownie: ..................................................).

            - Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego.

            - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 i 2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy z jakiejkolwiek przyczyny nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

            - Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT (odpowiednio częściowych i ostatniej) stanowią załączone do tych faktur oryginały protokołów odbioru (częściowych i końcowego), potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli Stron i podpisane przez Strony bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót.

            - Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu rzeczowo-finansowym wykonanych robót potwierdzonych protokołem odbioru robót podpisanym przez Zamawiającego bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ile prace na podstawie niniejszej umowy wykonywane będą przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

            - Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 60 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

            - Ostatnia (końcowa) faktura VAT za wykonane roboty zostanie wypłacona Wykonawcy po:

  - dokonaniu odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy przez komisję bez zastrzeżeń,

  - zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

  - uwzględnieniu potrąceń (jeżeli wystąpią) za niespełnienie wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i Dokumentacji projektowej, ewentualnie powstałych i nałożonych na skutek innych naruszeń niniejszej umowy,

  - przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń określonych w § 4 Umowy.

§ 4. Podwykonawcy i warunki płatności

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – wykona zamówienie własnymi siłami, z wyjątkiem następujących robót: ………………………………, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/-ów.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do niej zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, z jednoczesnym wskazaniem terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń, nie krótszego niż 7 dni licząc od dnia przedłożenia projektu umowy. Termin powyższy dotyczy składania zastrzeżeń do projektu umowy, projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.

- Zamawiający w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku gdy:

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

    - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia,

    - umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo,

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,

- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w pkt 9 umowy,

4)  umowa nie spełnia innych niż ujęte powyżej wymagań określonych 
w SIWZ.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający,  w terminie o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo o wartości niższej niż 50.000 zł netto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji w tym przedmiocie, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej, przewidzianej w §9 ust.1 Umowy.

- Przepisy ust. 3–10 stosuje się odpowiednio do zmian projektów umów i umów
o podwykonawstwo.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez ewentualnych odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej. Termin 7 dniowy liczony będzie od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o okolicznościach przemawiających za dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego tym podmiotom wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót leżąca po stronie podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych w oparciu o treść niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za  własne i ponosi za ich działania oraz zaniechania pełną, nieograniczoną odpowiedzialność.

§ 5. Obowiązki Stron

1.	Zamawiający zobowiązany jest do:

  - protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy w terminie  2 dni od daty podpisania umowy,

  - finansowania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - odbioru robót zanikających,

  - odbioru końcowego Przedmiotu umowy oraz uczestniczenia 
w przekazaniu do użytkowania przedmiotowej inwestycji, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę.

2. 	Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa z materiałów wolnych od wad i dopuszczonych do obrotu,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy,

  - zabezpieczenia terenu budowy i budynku z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki Przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

  - pozyskania miejsca, zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostępu do mediów niezbędnych do prowadzenia budowy,

  - zainstalowania na potrzeby budowy liczników zużycia wody i energii oraz  ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,

  - ubezpieczenia budowy i robót na kwotę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia, określoną w §3 ust. 1 Umowy na czas od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia robót, o których mowa w §2 ust. 1 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych, oraz zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oryginału polisy do wglądu i akceptacji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

  - zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

  - oznakowania terenu budowy, zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojść do budynków mieszkalnych w trakcie wykonywania prac poprzez wykonanie wygrodzeń miejsc niebezpiecznych, zadaszeń itp.,

  - przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentów pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru,

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

  - dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,

  - po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

  - wykonania innych prac i czynności wymienionych w umowie i obowiązujących przepisach,

  - uwzględnienia w technologii i sposobie wykonywania prac faktu, że budynek jest użytkowany.

§ 6. Przedstawiciele Stron

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

p. ............................, p. ................................, p....................................

Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z niniejszą umową wykonania Przedmiotu umowy.

- Wymieniony w ust. 1 inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy

p.  ........................................, działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

5. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia jego przedstawiciela w naradach koordynacyjnych.

§ 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, tj. ..................... (słownie: ..............................................................................). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie: …………… (przewidzianej w art.148 ust. 1 ustawy Pzp) .......................................................

2. Część zabezpieczenia (70%) zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy dokonanym na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu końcowego bez zastrzeżeń, tj. uznania przez Zamawiającego wykonania Przedmiotu umowy za należycie wykonany i przekazaniu przywróconego do stanu pierwotnego terenu pod zaplecze budowy. Pozostała część, tj. 30% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w §8 niniejszej Umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy.

§ 8. Gwarancja i rękojmia

1.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany Przedmiot umowy, jak również na dokonane w ramach gwarancji i rękojmi naprawy.

2.	Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy, dokonanego na podstawie stosownego protokołu podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń, zaś dla gwarancji udzielonej na naprawy - liczonych od dnia protokolarnego odbioru wykonanych napraw dokonanego na podstawie stosownego protokołu podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń.

3. Okres rękojmi za wady ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy, dokonanego na podstawie stosownego protokołu podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń, za dla rękojmi udzielonej na naprawy – liczonych od dnia protokolarnego odbioru wykonanych napraw dokonanego na podstawie stosownego protokołu podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń.

4. Wykonawca dokonuje napraw w ramach tak gwarancji, jak i rękojmi na podstawie zgłoszenia istnienia wady przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia istniejących wad/dokonania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonanie naprawy potwierdzone zostanie przez obie Strony Stosownym protokołem.

§ 9. Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

    - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 
w wykonaniu Przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z §2 ust. 2 umowy do dnia faktycznego odbioru bez zastrzeżeń,

    - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w Umowie, w tym nieprzedłożenia Zamawiającemu polisy, o której mowa §5 ust. 2 pkt 6 Umowy,

    - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w ramach gwarancji lub rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego ich usunięcia,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, w szczególności w przypadkach o których mowa w § 12 ust. 1 umowy,

    - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

    - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

    - w przypadku nieprzedłożenia w terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

    - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźniania,

    - za wykonywanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie bez zgody Zamawiającego lub innych podwykonawców niż zgłoszeni Zamawiającemu - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 12 ust. 1 pkt 1 - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

      - Strony zgodnie ustalają, że w przypadku kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

      - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych 
z wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 10. Odbiór robót

            - Roboty zanikające nie mogą być zakryte lub w inny sposób uczynione niedostępnymi bez zgody Zamawiającego. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie robót, które zanikają lub ulegają zakryciu.

            - Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę.

            - Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

            - Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot umowy.

            - Wykonawca z chwilą wykonania Przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu kompletny operat powykonawczy. Na operat powykonawczy składają się:

- świadectwa jakości na materiały i urządzenia,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- dokumenty niezbędne do dopuszczenia przedmiotu umowy do eksploatacji, m.in. protokoły i opinie,

            - Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu powykonawczego, Wykonawca będzie mógł zgłosić gotowość do odbioru robót.

            - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności 
i prawidłowości operatu powykonawczego, odmówi dokonania odbioru 
i wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

            - Za datę wykonania Przedmiotu umowy przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, chyba że odbiór ostateczny nie został dokonany z uwagi na wady i nieprawidłowości w Przedmiocie umowy skutkujące koniecznością ich usunięcia przez Wykonawcę. Wówczas za termin wykonania Przedmiotu umowy strony uznają datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o usunięciu wad i gotowości do odbioru. W przypadku dalszego istnienia nieprawidłowości niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio.

            - Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót najpóźniej w terminie 21 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 6, 7 i 8.

            - Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

            - O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni. Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie,. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wady, z uwzględnieniem specyfiki danej usterki.  Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

            - W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie Zamawiający dokona ich usunięcia, obciążając pełnymi kosztami Wykonawcę. Dodatkowo Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę stosownej kary umownej.

            - Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, komisję odbioru w celu ustalenia warunków odbioru ostatecznego.

            - Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję, 
w protokole odbioru ostatecznego.

            - Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.

§ 11. Zmiany w umowie

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Z zastrzeżeniem ust. 1 zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:

- zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

- zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie, w zależności od zmiany  wysokości stawki, wynagrodzenie brutto;

- wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na wprowadzenie poprawek i uzupełnień;

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji uzgodniony między Stronami;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia po uzgodnieniu tego terminu między Stronami,

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 12. Odstąpienie od umowy

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a konsekwencją tego będzie odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, stosownie do treści art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia złożonego na piśmie,

- Wykonawca nie kontynuuje rozpoczętych prac pomimo wezwania Zamawiającego do ich kontynuacji złożonego na piśmie,

- Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym lub umową a także gdy postęp robót stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminu umownego pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 4 Umowy,

- wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru.

    - Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

    - W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem i kradzieżą przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu,

  - Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni liczonego od dnia protokolarnego odbioru robót usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje teren budowy i przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych,

- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w sposób prawidłowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13. Postanowienia końcowe

    - Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

    - Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 7 od zaistnienia zmiany, powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

    - W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

    - W przypadku zaistnienia sporu Strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

    - Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na podmioty trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy

    - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający 						Wykonawca